	[image: image2.png]


[image: image3.png]Evpwmnaikn ‘Evwon
Tapeio Tuvoxrc





		[image: image4.jpg]A.EYA.

leootvy (Veov




	

	

	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

[image: image1.png]EM -YMEMNEPAA

« EMIXEIPHZIAKO NMPOrPAMMA
'Ynodopég Metapopwy,

MepiBaAAov kai Asiwopoc Avamtuén







ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Τμηματοποιημένης Πράξης :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020 : 5002634)

Α’ Φάση Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013 : 349418), "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘAΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
Βάσει της τελευταίας τροποποίησης της πράξης Το συνολικό μήκος του δικτύου που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 25.886 μ. Αφορά κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών.
Το αποχετευτικό δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 200 mm (μήκους 23.488,00 μ.), 250 mm (μήκους 526,00 μ.) και 315 mm (μήκους 652,00 μ.), 355 mm (μήκους 500,00 μ.) και καταθλιπτικούς αγωγούς από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), ονομαστικής διαμέτρου DN 160mm  / ονομαστικής πιέσεως PN 10 atm.(μήκους 720 μμ)

Στο δίκτυο θα τοποθετηθούν φρεάτια επισκέψεως και φρεάτια πτώσης.

Στο δίκτυο θα κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών, που αφορά στο κύριο υποέργο και περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και δύο αντλιοστασίων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Υποστηρικτικό υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 
Μήκος δικτύου 25.886μ.

Αντλιοστάσια 2
Β’ Φάση Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020 : 5002634)
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»

Για την ολοκλήρωση της πράξης πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘAΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» με κωδικό MIS 5002634 που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», (απόφαση ένταξης, με αρ. πρωτ. οικ 15407/14.12.2016) απαιτήθηκε η υλοποίηση της Β’ Φάσης της πράξης με τίτλο, «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (απόφαση ένταξης, με αρ. πρωτ. οικ  ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8631/26-10-2018)

Το φυσικό αντικείμενο της Β’ Φάσης της πράξης αφορά :

Υποέργο 1 : Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου που υπολείπεται να κατασκευαστεί με τη Β’ Φάση και σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ, αφορά στην κατασκευή 3.861,02 μμ αγωγών αποχέτευσης για την υλοποίηση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού ΚΑΤΣΙΚΑ. 

Υπολείπονται: 

• Σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 200 mm μήκους 2.488,00 μ. 

• Σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 250 mm μήκους 105,02 μ. 

• Σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 315 mm μήκους 48,00 μ. 

• Σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 355 mm μήκους 500,00 μ. 

• Καταθλιπτικοί αγωγοί από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), ονομαστικής διαμέτρου DN 160mm / ονομαστικής πιέσεως PN 10 atm μήκους 720 μμ 

Επίσης απαιτείται η κατασκευή των δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία της κατάντη ζώνης. 

Υποέργο 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (σε ποσοστό 66,44%). Περιλαμβάνει: 

1. Όλες τις εργασίες πεδίου : επίβλεψη – παρακολούθηση εκσκαπτικών εργασιών, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποχωματώσεις, δοκιμαστικές τομές, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων. 

2. Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση : ανασκαφικές εργασίες, τοπογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση. 

3. Προστασία – ανάδειξη μνημείων : συντήρηση, τακτοποίηση και καταγραφή ευρημάτων, λοιπές εργασίες προστασίας, σήμανσης, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της Β’ Φάσης του υποέργου 1.
Τα παραδοτέα των υποέργων αφορούν : 

Υποέργο 1 : Μήκος δικτύου 3.861,02 μμ αγωγοί ακαθάρτων και 2 αντλιοστάσια. 

Υποέργο 2 : Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (σε ποσοστό 66,44%).
Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν:

Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου ακαθάρτων οικισμού Κατσικά μήκους 3.861,02 μ.μ. επί συνόλου 26.039,02 μ.μ. και ολοκλήρωση 2 αντλιοστασίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα


�HYPERLINK "http://www.deyai.gr"��www.deyai.gr�, email : info@deyai.gr

















